Акт о выявленных дефектах оборудования
ООО «Ромашка»
Цех № 2, участок упаковки
ООО «Станкозавод»
ООО «Промснаб»
ООО «Монтаж-Сервис»
Акт о выявленных дефектах оборудования
принятого в монтаж по акту от 12 октября 2026 г. № 7
16 октября 2026 г. № 3
В процессе монтажа и наладки оборудования обнаружены следующие дефекты: при пуске упаковочного автомата срабатывает аварийная защита, лента не подаётся, на корпусе редуктора есть следы подтёка масла.
Для устранения выявленных дефектов необходимо: силами монтажной организации заменить редуктор привода и датчик подачи ленты по гарантии до 30 октября 2026 года; после замены провести повторные испытания под нагрузкой.
Приложение: паспорт оборудования на 12 л. в 1 экз., гарантийный талон на 1 л. в 1 экз., акт о приёмке оборудования на 2 л. в 1 экз.
	Представитель заказчика
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____________ / А. В. Смирнов /
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____________ / Д. С. Ковалёв /
	Представитель поставщика
Инженер по гарантии
____________ / П. Н. Орлов /


