# Акт демонтажа

ООО «Ромашка», объект: нежилое здание, г. Москва, ул. Строителей, д. 12

Подрядчик: ООО «Демонтаж-Строй»

Заказчик: ООО «Ромашка»

# Акт демонтажа

## о выполненных демонтажных работах

16 ноября 2026 г. № 7

С 10 по 14 ноября 2026 года подрядчик выполнил демонтаж кирпичных перегородок между осями 3–7 на первом этаже, демонтаж подвесного потолка и напольного покрытия в помещениях 101–104. Работы выполнены по проекту производства работ и локальной смете № 14.

Объём: перегородки — 42 кв. м, потолок — 180 кв. м, покрытие — 180 кв. м. Строительный мусор вывезен, помещения переданы под монтаж новых конструкций.

Приложение: исполнительные схемы на 2 л., акты освидетельствования скрытых работ на 3 л., талоны на вывоз мусора на 2 л.

| Сдал подрядчик Производитель работ ____________ / И. И. Иванов / | Принял заказчик Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / |
| --- | --- |