Акт демонтажа
ООО «Ромашка», объект: нежилое здание, г. Москва, ул. Строителей, д. 12
Подрядчик: ООО «Демонтаж-Строй»
Заказчик: ООО «Ромашка»
Акт демонтажа
о выполненных демонтажных работах
16 ноября 2026 г. № 7
С 10 по 14 ноября 2026 года подрядчик выполнил демонтаж кирпичных перегородок между осями 3–7 на первом этаже, демонтаж подвесного потолка и напольного покрытия в помещениях 101–104. Работы выполнены по проекту производства работ и локальной смете № 14.
Объём: перегородки — 42 кв. м, потолок — 180 кв. м, покрытие — 180 кв. м. Строительный мусор вывезен, помещения переданы под монтаж новых конструкций.
Приложение: исполнительные схемы на 2 л., акты освидетельствования скрытых работ на 3 л., талоны на вывоз мусора на 2 л.
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