Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта
ООО «Гамма», директор В. В. Тагилов
ООО «Монтаж», директор А. Г. Смирнов
от 16 ноября 2026 г. № 14
Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта
цех выпуска печатных плат № 5
16 ноября 2026 г.
Мы, нижеподписавшиеся: представитель организации В. В. Тагилов, директор ООО «Гамма», и представитель подрядчика А. Г. Смирнов, директор ООО «Монтаж», составили настоящий акт-допуск о нижеследующем.
Организация предоставляет производственный объект — цех выпуска печатных плат № 5, ограниченный осями 1–4 и отметками А–Г по чертежу № 5, — для производства на нём строительно-монтажных работ под руководством технического персонала подрядчика на срок с 16 ноября по 18 декабря 2026 г.
До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность: оградить зону работ, отключить и заземлить силовые линии цеха, выдать подрядчику схему расположения коммуникаций, провести вводный инструктаж с работниками подрядчика.
По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: убрать строительные отходы, восстановить ограждения и освещение, вернуть заказчику выданные ключи и пропуска.
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