Акт о приёмке выполненных работ
Заказчик: ООО «Ромашка»
Подрядчик: ООО «Строймонтаж»
Договор подряда от 12 января 2026 г. № 7
Акт о приёмке выполненных работ
по форме КС-2
16 ноября 2026 г. № 3
Отчётный период: с 1 по 31 октября 2026 года. Работы выполнены по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 5, корп. 2.
Подрядчик сдал, заказчик принял работы по устройству монолитного фундамента: бетонирование — 120 куб. м по цене 6 500 руб., армирование — 8 т по цене 42 000 руб. Сметная стоимость работ — 1 116 000 руб., в том числе НДС 22 %.
Работы выполнены в полном объёме и в срок. Претензий по качеству и объёму заказчик не имеет.
Приложение: справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 16 ноября 2026 г. № 3.
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