Акт приёмки сварочных работ
Заказчик: ООО «Стройкаркас»
Подрядчик: ООО «Свармонтаж»
Объект: складской корпус, оси 4–11
Акт приёмки сварочных работ
по договору подряда № 27/26 от 12 октября 2026 г.
7 ноября 2026 г. № 3
Подрядчик выполнил сварку монтажных соединений металлокаркаса складского корпуса в осях 4–11 в объёме, предусмотренном ведомостью сварных соединений и рабочей документацией шифр 26-14-КМ.
Соединения выполнены по технологии, указанной в технологической карте на сварку, электродами с сертификатами, приложенными к акту. Сварщики имеют действующие удостоверения и клейма, номера клейм внесены в журнал сварочных работ.
Контроль швов: внешний осмотр и измерение выполнены в полном объёме, неразрушающий контроль — ультразвуковой методом в объёме 10 % стыковых швов по заданию заказчика. Дефектов, недопустимых по СП 70.13330, не выявлено.
Заказчик работы принял. Претензий по объёму, качеству и срокам нет. Гарантийный срок на сварные соединения — 24 месяца с даты подписания акта.
Приложения: исполнительная схема сварных соединений на 4 л.; журнал сварочных работ на 6 л.; сертификаты на электроды на 2 л.; протоколы контроля на 3 л.; копии удостоверений сварщиков на 2 л.
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