Акт о невыполнении работ
ООО «Ромашка»
ИНН 7701234567, адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 1
Подрядчик: ООО «Строймастер», ИНН 7709876543
Акт о невыполнении работ
по договору подряда № 15 от 10 марта 2026 г.
«16» ноября 2026 г. № 7
Настоящий акт составлен в том, что по договору подряда № 15 от 10 марта 2026 г. подрядчик обязался выполнить работы по ремонту помещения по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, в срок до 1 ноября 2026 г. (п. 2.1 договора).
По состоянию на 16 ноября 2026 г. работы выполнены не полностью: не установлены оконные блоки (п. 3.2 сметы), не смонтирована система вентиляции (п. 3.5 сметы). Акт приёмки выполненных работ сторонами не подписан.
Подрядчик уведомлён о выявленных недостатках письмом от 5 ноября 2026 г. № 12, но работы не завершены. Срок устранения недостатков, установленный заказчиком, истёк 10 ноября 2026 г.
Настоящий акт составлен для защиты прав заказчика и может быть использован как доказательство при обращении в суд или для взыскания неустойки по договору.
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