Акт о приостановке работ в связи с погодными условиями
ООО «Строймонтаж»
Генеральному директору ООО «Строймонтаж»
А. В. Смирнову
Акт о приостановке работ в связи с погодными условиями
по объекту «Складской комплекс на Северной»
18 ноября 2026 г. № 27-П
18 ноября 2026 года с 8:00 работы по монтажу металлоконструкций на объекте приостановлены: температура воздуха минус 29 °C при ветре 14 м/с, на высоте — сильный ветер и снег. Работы на высоте и с грузоподъёмным краном при таких условиях вести нельзя.
Работы приостановлены до улучшения погоды. Бригада из шести человек переведена на внутренние работы в отапливаемом помещении; кран и металлоконструкции раскреплены, объект обесточен, охрана усилена.
Ответственный за производство работ — прораб С. Н. Кузнецов. О возобновлении работ сообщить заказчику в тот же день.
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