Акт об окончании монтажных работ
Заказчик: ООО «Ромашка»
в лице генерального директора П. П. Петрова
Подрядчик: ООО «Монтаж-Сервис»
в лице директора И. И. Иванова
Акт об окончании монтажных работ
по монтажу системы пожарной сигнализации
16 ноября 2026 г.
Объект: административное здание ООО «Ромашка», г. Москва, ул. Лесная, д. 7. Проектная документация: шифр 2026-ПС-14.
Монтажные работы начаты 12 октября 2026 г. и окончены 14 ноября 2026 г.
Проверены: соответствие смонтированной системы пожарной сигнализации требованиям проектной документации и нормативных документов; прочность и надёжность крепления технических средств.
Заключение: монтажные работы выполнены в соответствии с проектной документацией и нормативными документами. Перечень смонтированных технических средств соответствует спецификации оборудования.
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