# Акт об окончании монтажных работ

Заказчик: ООО «Ромашка»

в лице генерального директора П. П. Петрова

Подрядчик: ООО «Монтаж-Сервис»

в лице директора И. И. Иванова

# Акт об окончании монтажных работ

## по монтажу системы пожарной сигнализации

16 ноября 2026 г.

Объект: административное здание ООО «Ромашка», г. Москва, ул. Лесная, д. 7. Проектная документация: шифр 2026-ПС-14.

Монтажные работы начаты 12 октября 2026 г. и окончены 14 ноября 2026 г.

Проверены: соответствие смонтированной системы пожарной сигнализации требованиям проектной документации и нормативных документов; прочность и надёжность крепления технических средств.

Заключение: монтажные работы выполнены в соответствии с проектной документацией и нормативными документами. Перечень смонтированных технических средств соответствует спецификации оборудования.

| Заказчик Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | Подрядчик Директор ООО «Монтаж-Сервис» ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |