Акт освидетельствования скрытых работ
ООО «СтройМонтаж», ИНН 7701234567, ОГРН 1157746123456,
г. Москва, ул. Строителей, д. 12
Представитель застройщика ООО «Северный квартал»
по вопросам строительного контроля М. А. Орлов,
доверенность от 12.01.2026 № 4
Представитель лица, осуществляющего строительство,
прораб С. Н. Гусев, приказ от 09.02.2026 № 17
Акт освидетельствования скрытых работ
устройство оклеечной гидроизоляции фундамента
20 ноября 2026 г.
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: устройство оклеечной гидроизоляции фундаментной плиты из битумно-полимерного рулонного материала в два слоя на площади 480 м².
2. Работы выполнены по проектной документации: шифр 24-17-КЖ, лист 14, ООО «ПроектГрад».
3. При выполнении работ применены: битумно-полимерный рулонный материал, партия 47, сертификат соответствия № РОСС RU.0001.11СМ21, праймер битумный, партия 12, паспорт качества.
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ требованиям: исполнительная схема № 3, акт входного контроля материалов от 14.11.2026, протокол испытаний на сплошность покрытия от 18.11.2026.
5. Даты: начала работ 12 ноября 2026 г., окончания работ 19 ноября 2026 г.
6. Работы выполнены в соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и рабочей документацией шифр 24-17-КЖ.
7. Разрешается производство последующих работ: обратная засыпка пазух фундамента и устройство бетонной подготовки.
Приложение: исполнительная схема на 1 л., акт входного контроля на 1 л., протокол испытаний на 1 л.
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