# Акт освидетельствования выполненных работ

Застройщик (технический заказчик): ООО «Ромашка»

Лицо, выполнившее работы: ООО «Строймонтаж»

Лицо, подготовившее проектную документацию: ООО «Проект-С»

# Акт освидетельствования выполненных работ

## по объекту «________________»

16 ноября 2026 г. № 14

Освидетельствованы работы по монтажу сборных железобетонных колонн оси 1–6 в осях А–Г на отметке +3,000, выполненные по проектной документации шифр 2026-14-КЖ, раздел КЖ.

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, СП 70.13330.2012 и рабочей документацией. Применены материалы: бетонная смесь по паспорту № 214 от 02.11.2026, арматура по сертификату № 7712.

При освидетельствовании проверены геометрические размеры, отметки, качество сварных соединений и закладных деталей. Отклонений от проекта не выявлено.

Приложение: исполнительная схема на 1 л., паспорт на бетонную смесь на 1 л., сертификат на арматуру на 1 л.

| Представитель лица, выполнившего работы Производитель работ ____________ / И. И. Иванов / | Представитель застройщика (технического заказчика) Инженер технического надзора ____________ / П. П. Петров / | Представитель проектировщика Главный инженер проекта ____________ / С. С. Сидоров / |
| --- | --- | --- |