Акт освидетельствования скрытых работ
ООО «Ромашка», ИНН 7701234567
ООО «Стройподряд», ИНН 7707654321
Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Полевая, д. 12
№ 14-СР от 16 ноября 2026 г.
Акт освидетельствования скрытых работ
по приёмке основания под фундаменты
16 ноября 2026 г.
Освидетельствовано основание под фундаменты в осях 1–7/А–Г: дно котлована, отметки и размеры в плане, грунты естественного сложения, подготовка под фундаменты. Работы выполнены по проектной документации шифр 2026-14, раздел КЖ, лист 12.
При освидетельствовании установлено: отметка дна котлована соответствует проектной, размеры в плане выдержаны, грунт основания соответствует проекту, подготовка выполнена, вода в котловане отсутствует.
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, требованиями технических регламентов и сводов правил. Разрешается производство последующих работ по устройству фундаментов.
Приложения: исполнительная съёмка дна котлована на 1 л., результаты испытаний грунтов на 2 л., акт геодезической разбивочной основы на 1 л.
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