Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций
Объект: производственное здание, г. Москва, ул. Строительная, д. 15
Застройщик: ООО «СтройИнвест»
Генподрядчик: ООО «МонолитСтрой»
Дата приёмки: 16 ноября 2026 г.
Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций
фундаментов под монтаж каркаса
16 ноября 2026 г.
Комиссия в составе: представитель генподрядной организации — производитель работ И. И. Иванов; представитель субподрядной организации — мастер С. П. Петров; представитель технического надзора застройщика — инженер А. В. Смирнов; представитель авторского надзора — архитектор Е. Н. Кузнецова. Комиссия произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных ООО «МонолитСтрой».
1. К приёмке предъявлены фундаменты под монтаж металлокаркаса в осях 1–12, выполненные по проекту ООО «ПроектСтрой», серия 05-2026, чертежи № 15–22 от 10.03.2026.
2. Работы выполнены по проектной документации ООО «ПроектСтрой», серия 05-2026, чертежи № 15–22 от 10.03.2026.
3. При приёмке рассмотрены: исполнительные чертежи, журнал производства работ, журнал сварочных работ, исполнительные схемы геодезической проверки, акты на скрытые работы, паспорта на арматуру и бетон.
4. Отклонений от проектной документации не допущено.
5. Дата начала работ: 01.08.2026. Дата окончания работ: 10.11.2026.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по монтажу металлокаркаса.
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