Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций
Акт № 7
Объект: жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12
Застройщик: ООО «Ромашка»
Подрядчик: ООО «Строймонтаж»
Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций
конструкций фундамента, выполненных на строительстве жилого дома
«16» ноября 2026 г.
Комиссия в составе: представителя подрядчика — производителя работ Петрова П. П., представителя технического надзора застройщика — Сидорова А. В., представителя авторского надзора — Кузнецова И. И. — произвела осмотр конструкций фундамента и проверку качества работ, выполненных ООО «Строймонтаж», и составила настоящий акт о нижеследующем.
1. К приёмке предъявлены конструкции фундамента под секцию 1 в осях 1–12: монолитная плита и стены подвала. 2. Работы выполнены по проектной документации ООО «Проектстрой», шифр 2026-14, чертежи от 12 марта 2026 г.
3. При приёмке рассмотрены: исполнительные чертежи, общий и специальные журналы работ, журнал сварочных работ, исполнительные схемы геодезической проверки, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на материалы. 4. Отклонений от проектной документации не допущено.
Решение комиссии: работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов; разрешается устройство надземной части секции 1.
	Представитель подрядчика
Производитель работ
____________ / П. П. Петров /
	Представитель технического надзора застройщика
Инженер технического надзора
____________ / А. В. Сидоров /
	Представитель авторского надзора
Главный инженер проекта
____________ / И. И. Кузнецов /


