# Акт проверки установки оборудования на фундамент

ООО «Ромашка»

Заказчик — ООО «Ромашка», подрядчик — ООО «Монтаж-Строй»

Объект: цех № 2, оси 5–7

# Акт проверки установки оборудования на фундамент

## по форме 1 ВСН 478-86

16 ноября 2026 г. № 27

Оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р13, заводской № 18452, изготовитель — Ивановский станкозавод. Фундамент — железобетонный по проекту 24-Ф, бетон класса B25, отметка верха −0,150 м.

Проверены: соответствие фундамента проекту и паспорту станка, отметки и горизонтальность опорной поверхности, анкерные болты и зазоры, отсутствие трещин и сколов, затяжка крепления, соосность с приводом. Отклонения — в пределах допусков паспорта.

Заключение: установка оборудования на фундамент выполнена по проекту, оборудование к пусконаладочным работам готово.

Приложение: исполнительная схема установки, паспорт станка, протокол замеров горизонтальности — на 4 л. в 1 экз.

| Представитель заказчика Главный инженер ____________ / П. П. Петров / | Представитель подрядчика Производитель работ ____________ / И. И. Иванов / | Представитель монтажной организации Начальник участка ____________ / С. С. Сидоров / |
| --- | --- | --- |