Акт освидетельствования скрытых работ
Объект: жилой дом по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 12
Застройщик: ООО «Стройинвест»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Основа»
Проектная документация: шифр 24-07-АР
Акт освидетельствования скрытых работ
устройство гидроизоляции фундамента
«14» мая 2020 г. № 7
Освидетельствованы скрытые работы: устройство оклеечной гидроизоляции фундамента по оси А–Г, выполненные ООО «Основа» по проектной документации шифр 24-07-АР.
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями СП 71.13330.2017. При производстве работ применены материалы: битумная мастика, рулонный материал, сертификаты прилагаются.
Разрешается производство последующих работ: обратная засыпка фундамента и устройство полов по грунту.
Приложения: исполнительная схема на 1 л., сертификаты на материалы на 2 л.
	Представитель лица, выполнившего работы
Производитель работ ООО «Основа»
____________ / А. С. Крылов /
	Представитель застройщика (технического заказчика)
Инженер технического надзора ООО «Стройинвест»
____________ / В. П. Мельник /
	Представитель лица, осуществляющего строительный контроль
Инженер строительного контроля ООО «Контроль-С»
____________ / Д. Н. Орлов /


