# Акт освидетельствования скрытых работ

Объект капитального строительства: жилой дом, г. Тула, ул. Заречная, 12

Застройщик (технический заказчик): ООО «Заречье», ИНН 7100000000

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Строймонтаж», ИНН 7100000001

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «Проект-Т», ИНН 7100000002

# Акт освидетельствования скрытых работ

## устройство арматурного каркаса фундаментной плиты

12 октября 2026 г. № 7

Предъявлены к освидетельствованию работы по устройству арматурного каркаса фундаментной плиты в осях 1–8, выполненные по рабочей документации шифр 24-05-КЖ, листы 14–19.

Работы выполнены из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016; применены сертификаты соответствия № 1234 и № 1235, паспорта на арматуру прилагаются.

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, СП 63.13330.2018 и СП 70.13330.2012. Следующие работы: бетонирование плиты.

Разрешается производство последующих работ по бетонированию фундаментной плиты.

| Представитель застройщика (технического заказчика) Инженер строительного контроля ____________ / А. С. Волков / | Представитель лица, осуществляющего строительство Производитель работ ____________ / Д. И. Смирнов / | Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации Главный инженер проекта ____________ / Е. П. Кузнецова / |
| --- | --- | --- |