Акт смонтированного технологического оборудования
Заказчик: ООО «Ромашка», г. Москва
Монтажная организация: ООО «Монтаж-Строй»
Объект: производственный корпус, участок розлива
Акт смонтированного технологического оборудования
по объекту: производственный корпус, участок розлива
16 ноября 2026 г.
К освидетельствованию предъявлено оборудование: линия розлива в составе автомата розлива, укупорочной машины и транспортёра, заводские номера 4417, 4418, 4419.
Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией: шифр 24-117-ТМ, разработанной ООО «Проект-Инжиниринг», и руководствами по эксплуатации изготовителя.
Предъявлены документы: исполнительные схемы установки, паспорта и сертификаты на оборудование, акты на скрытые работы по фундаментам.
Работы начаты 20 октября 2026 года, окончены 14 ноября 2026 года. Замечаний нет.
Работы по монтажу выполнены в соответствии с проектной и нормативной документацией. Оборудование, предъявленное к приёмке, считать принятым с 16 ноября 2026 года для пусконаладочных работ с оценкой качества монтажных работ «удовлетворительно».
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