# Акт смонтированного технологического оборудования

Заказчик: ООО «Ромашка», г. Москва

Монтажная организация: ООО «Монтаж-Строй»

Объект: производственный корпус, участок розлива

# Акт смонтированного технологического оборудования

## по объекту: производственный корпус, участок розлива

16 ноября 2026 г.

К освидетельствованию предъявлено оборудование: линия розлива в составе автомата розлива, укупорочной машины и транспортёра, заводские номера 4417, 4418, 4419.

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией: шифр 24-117-ТМ, разработанной ООО «Проект-Инжиниринг», и руководствами по эксплуатации изготовителя.

Предъявлены документы: исполнительные схемы установки, паспорта и сертификаты на оборудование, акты на скрытые работы по фундаментам.

Работы начаты 20 октября 2026 года, окончены 14 ноября 2026 года. Замечаний нет.

Работы по монтажу выполнены в соответствии с проектной и нормативной документацией. Оборудование, предъявленное к приёмке, считать принятым с 16 ноября 2026 года для пусконаладочных работ с оценкой качества монтажных работ «удовлетворительно».

| Представитель заказчика Главный инженер ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | Представитель монтажной организации Начальник участка ООО «Монтаж-Строй» ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |