Акт визуального осмотра выполненных работ
Объект: нежилое здание, г. Тула, ул. Заводская, д. 8
Осмотр проведён 16 ноября 2026 г.
Заказчик: ООО «Туластройинвест»
Подрядчик: ООО «Монтаж-Сервис»
Акт визуального осмотра выполненных работ
по договору подряда от 12 октября 2026 г. № 47/26
16 ноября 2026 г. № 3
Комиссия в составе представителя заказчика П. П. Петрова, представителя подрядчика И. И. Иванова и специалиста по строительному контролю С. С. Сидорова провела визуальный осмотр работ, выполненных по договору подряда от 12 октября 2026 г. № 47/26, без вскрытия конструкций и без применения измерительных приборов.
Визуальным осмотром установлено: работы по устройству перегородок второго этажа выполнены; стяжка пола в осях 3–7 уложена частично; на участке в осях 1–3 стяжка отсутствует. Объём по акту подрядчика от 31 октября 2026 г. № 2 превышает фактически видимый на 42 кв. м.
Замечания: на участке в осях 1–3 отсутствует стяжка пола, предусмотренная сметой; следы протечки на потолке в осях 5–6. Замечания подлежат устранению до подписания акта о приёмке выполненных работ.
Акт составлен в трёх экземплярах, по одному для заказчика, подрядчика и организации строительного контроля.
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