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Акт ввода оборудования в эксплуатацию
линии упаковки ЛУ-450
20 ноября 2026 г. № 7
Комиссия в составе председателя — главного инженера П. С. Ершова, членов комиссии — механика Д. О. Лапина, энергетика М. И. Гусевой и бухгалтера Т. В. Беловой, назначенная приказом директора от 12 ноября 2026 г. № 41, осмотрела линию упаковки ЛУ-450, заводской номер 2604-117, инвентарный номер 0134, смонтированную в цехе № 2 по адресу: г. Кострома, ул. Заводская, д. 5.
Комиссия рассмотрела паспорт линии, руководство по эксплуатации, проект привязки оборудования и протокол пусконаладочных работ от 18 ноября 2026 г. Эксплуатационные испытания шли с 18 по 19 ноября 2026 г. по программе, согласованной с изготовителем: линия отработала три смены подряд на проектной скорости.
1. Линия упаковки ЛУ-450 соответствует требованиям руководства по эксплуатации и паспорту, замечаний нет.
2. Монтаж и пусконаладочные работы выполнены по проекту с соблюдением правил техники безопасности, оборудование соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности, требованиям охраны труда.
3. Линия упаковки ЛУ-450 выдержала испытания и введена в эксплуатацию с 20 ноября 2026 г.
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