Акт выполненных работ
Заказчик: Иванов Пётр Сергеевич
паспорт 45 12 № 345678, выдан 14.03.2015
Подрядчик: ООО «СтройДом»
ИНН 7701234567, ОГРН 1157746123456
Акт выполненных работ
по договору подряда на строительство жилого дома № 7-С от 12 мая 2026 г.
16 ноября 2026 г. № 3
По договору подряда на строительство жилого дома № 7-С от 12 мая 2026 г. подрядчик выполнил, а заказчик принял работы по этапу «Возведение коробки дома»: фундамент, наружные и внутренние несущие стены, перекрытия, кровля, черновые полы.
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, техническим заданием и строительными нормами; замечаний, препятствующих приёмке, нет. Стоимость работ по этапу — 4 850 000 рублей, НДС не облагается.
К акту прилагаются: исполнительная документация на 24 л., акты освидетельствования скрытых работ на 9 л., паспорта и сертификаты на материалы на 12 л.
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ 5 лет со дня подписания акта и устраняет выявленные дефекты за свой счёт в срок, согласованный с заказчиком.
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