Акт выполненных работ
Заказчик: Иванова Мария Сергеевна
паспорт 45 12 № 345678, выдан 12.05.2015
Подрядчик: ООО «Ремонт-Строй»
ИНН 7701234567, в лице директора А. В. Смирнова
Акт выполненных работ
по ремонту квартиры по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45
20 ноября 2026 г. № 7
По договору подряда от 10 августа 2026 г. № 14 подрядчик выполнил в квартире по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45 следующие работы: демонтаж старых покрытий, выравнивание стен и потолков, устройство стяжки пола, укладка плитки в санузле, поклейка обоев, укладка ламината, установка межкомнатных дверей, монтаж электрики и сантехники.
Общая стоимость работ по договору — 1 250 000 рублей, стоимость материалов — 480 000 рублей. Работы оплачены заказчиком в полном объёме платёжными поручениями от 15 августа и 10 октября 2026 г.
Работы выполнены в срок, предусмотренный договором. При приёмке заказчик обнаружил дефекты: неровность стены в комнате площадью 2 кв. м, зазор между плинтусом и полом в коридоре, подтёк на потолке в санузле. Дефекты перечислены в приложении к акту.
Подрядчик обязуется устранить перечисленные недостатки в срок до 5 декабря 2026 г. без дополнительной оплаты. До устранения недостатков заказчик удерживает 50 000 рублей из окончательного расчёта.
Стороны подтверждают, что работы по договору выполнены в полном объёме, за исключением перечисленных недостатков. Претензий по объёму и качеству выполненных работ, кроме указанных, заказчик не имеет.
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