Акт завершения монтажных работ
Заказчик: ООО «Северный офис»
Подрядчик: ООО «Монтаж-Сервис»
Договор подряда от 12 октября 2026 г. № 47/26
Акт завершения монтажных работ
по системе контроля доступа в административном здании
20 ноября 2026 г.
Подрядчик выполнил монтаж системы контроля доступа на входной группе и в трёх служебных помещениях: установил контроллер, четыре считывателя, электромагнитные замки, кнопки выхода и блок питания, проложил кабельные линии в лотках и трубах.
Работы выполнены по проектной документации, разработанной ООО «Проект-Связь» (шифр 26-14-СКУ), с отступлениями, согласованными письмом от 5 ноября 2026 г. № 12.
Проведены пусконаладочные работы и испытания: система переведена в рабочий режим, проверены открывание и закрывание замков, срабатывание кнопок выхода, реакция на штатные и служебные карты, работа от резервного источника питания в течение двух часов. Замечаний к работе системы нет.
Смонтированное оборудование передано заказчику вместе с паспортами, сертификатами и ключами. Исполнительная документация передана в одном экземпляре на бумаге и в электронном виде.
Претензий по объёму и качеству работ заказчик не имеет. Гарантийный срок на монтажные работы — 24 месяца с даты подписания акта.
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