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Бриф на разработку сайта
корпоративный сайт ООО «Ромашка»
Бриф № 7 от 16 ноября 2026 г.
Задача сайта — заменить устаревший сайт 2019 года и собирать заявки на оптовые поставки. Сейчас заявки приходят в основном по телефону, менеджеры вручную переносят их в таблицу.
Аудитория — закупщики розничных сетей и владельцы небольших магазинов. Первые смотрят ассортимент и условия отсрочки, вторые ищут цену и наличие. Сайт должен отвечать обеим группам за два-три экрана.
Разделы: каталог с фильтром по категории и фасовке, условия поставки и отсрочки, сертификаты, о компании, контакты. Каталог — 120 позиций, обновляется раз в месяц.
Нужна форма заявки с полями «компания», «товар», «объём», «телефон» и выгрузкой в почту отдела продаж. Онлайн-оплата и личный кабинет в эту версию не входят.
Материалы передаём: логотип в векторе, фотографии продукции, тексты о компании. Фотографии производства нужно отснять — это отдельная работа.
Срок — 10 недель с даты подписания брифа. Приёмка — по чек-листу разделов и по тесту формы заявки: письмо должно дойти до почты отдела продаж.
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