Диаграмма Ганта
Проект: запуск нового сайта
Ответственный: П. П. Петров
Период: 01.11.2026 — 31.01.2027
Диаграмма Ганта
план работ по проекту
Составлен 30 октября 2026 г.
Задача: согласовать структуру сайта. Начало 01.11.2026, конец 07.11.2026, длительность 7 дней, ответственный И. И. Иванов.
Задача: подготовить тексты для 12 страниц. Начало 08.11.2026, конец 28.11.2026, длительность 21 день, ответственный А. А. Сидорова.
Задача: собрать и протестировать сайт. Начало 01.12.2026, конец 20.01.2027, длительность 51 день, ответственный П. П. Петров.
	Руководитель проекта
Руководитель проекта
____________ / П. П. Петров /


