Договор бригадного подряда
ООО «Ромашка»
в лице генерального директора П. П. Петрова,
действующего на основании устава,
и бригада в составе 4 человек
под руководством И. И. Иванова
Договор бригадного подряда
на выполнение строительных работ
16 ноября 2026 г. № 14
1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика работы по внутренней отделке помещений на объекте по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его.
2. Работы выполняются в срок с 25 ноября по 20 декабря 2026 года. Сдача результата оформляется актом, который подписывают заказчик и руководитель бригады.
3. Цена работ — 480 000 рублей, НДС не облагается. Оплата: аванс 30 % после начала работ, остаток — в течение 5 рабочих дней после подписания акта.
4. Материалы предоставляет заказчик. Подрядчик обеспечивает бригаду инструментом и соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности на объекте.
5. За нарушение срока подрядчик уплачивает пеню 0,1 % от цены работ за каждый день просрочки, но не больше 10 % цены договора.
6. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
	Заказчик
Генеральный директор ООО «Ромашка»
____________ / П. П. Петров /
	Подрядчик (руководитель бригады)
И. И. Иванов
____________ / паспорт 45 00 № 000000 /


