Договор на авторский надзор за дизайн-проектом интерьера
ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
и ИП Иванова И. И., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
Договор на авторский надзор за дизайн-проектом интерьера
№ ____
16 ноября 2026 г.
1. Предмет договора. Исполнитель по заданию Заказчика ведёт авторский надзор за выполнением отделочных работ в помещении по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 8, кв. 12, — по дизайн-проекту, разработанному по договору от 3 июля 2026 г. № 21 (Приложение № 1). Авторский надзор — это проверка соответствия работ проекту и консультации по проекту во время стройки; работы подрядчика Исполнитель не выполняет и не принимает.
2. Перечень услуг по надзору. Исполнитель выезжает на объект два раза в месяц, сверяет выполненные работы с проектом и ведомостью отделки, отвечает на вопросы подрядчика по проекту в рабочие дни, участвует в приёмке скрытых работ по запросу Заказчика и составляет отчёт о выявленных расхождениях с фотофиксацией.
3. Порядок работы. Заказчик за три рабочих дня сообщает Исполнителю график работ подрядчика. Исполнитель согласует дату выезда, осматривает объект и в течение трёх рабочих дней передаёт отчёт. Замечания Исполнителя Заказчик направляет подрядчику; решения по ним принимает Заказчик.
4. Оплата. Стоимость надзора — ______ рублей в месяц, в неё входят выезды по п. 2 и переписка по проекту. Дополнительный выезд оплачивается отдельно по согласованной сторонами стоимости. Оплата — не позднее 5-го числа оплачиваемого месяца.
5. Ответственность. Исполнитель отвечает за соответствие своих замечаний и решений проекту. За качество и сроки работ подрядчика, за отступления от проекта, выполненные подрядчиком без письменных замечаний Исполнителя, и за приёмку работ Исполнитель не отвечает.
6. Срок действия. Договор действует с даты подписания до полного завершения отделочных работ, но не дольше 31 декабря 2027 г. Если работы затянулись, стороны продлевают договор дополнительным соглашением.
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