# Договор на разработку дизайн-проекта интерьера

ООО «Ромашка», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

ИП Иванов Иван Иванович, действующий на основании листа записи ЕГРИП,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

# Договор на разработку дизайн-проекта интерьера

## № ____

16 ноября 2026 г. № 14

1. Предмет договора. 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать дизайн-проект интерьера квартиры общей площадью 78 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его. 1.2. Состав проекта, стадии и объём документации определены техническим заданием (приложение № 1) и перечнем чертежей и визуализаций (приложение № 2).

2. Сроки. 2.1. Работы начинаются с даты получения аванса и исходных данных по п. 3.1 и заканчиваются не позднее 20 марта 2027 года. 2.2. Этапы: обмеры и планировочные решения — 10 рабочих дней; концепция и визуализации — 25 рабочих дней; рабочая документация — 20 рабочих дней.

3. Цена и оплата. 3.1. Стоимость работ по договору — 390 000 рублей, НДС не облагается. 3.2. Аванс 40 % — в течение 5 рабочих дней с даты подписания; 30 % — после согласования концепции; 30 % — после приёмки рабочей документации.

4. Порядок сдачи и приёмки. 4.1. Исполнитель передаёт этап в электронном виде и на бумаге в двух экземплярах. 4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний. 4.3. Замечания, не выходящие за пределы технического задания, Исполнитель устраняет без доплаты.

5. Права на проект. 5.1. Исключительное право на дизайн-проект принадлежит Исполнителю. 5.2. Заказчик вправе использовать проект для строительства и отделки своего помещения; передавать документацию третьим лицам и публиковать изображения — с письменного согласия Исполнителя.

6. Авторский надзор. 6.1. Исполнитель по заявке Заказчика выезжает на объект для проверки соответствия работ проекту. 6.2. Надзор оплачивается отдельно по ставке за выезд, указанной в приложении № 3.

| Заказчик Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | Исполнитель Индивидуальный предприниматель ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |