Договор подряда на монтаж дверей
ООО «Дверной стандарт», 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, ИНН 7701234567, в лице директора Сергеева А. В., действующего на основании устава
Гражданин Ковалёв Дмитрий Сергеевич, паспорт 45 12 № 345678, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 14, кв. 52
Договор подряда на монтаж дверей
№ ____
12 ноября 2026 г.
1. Предмет договора. Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу двух межкомнатных дверей и одной входной металлической двери в квартире по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 14, кв. 52, а Заказчик — принять результат и оплатить его. Перечень работ, модели дверей и фурнитуры указаны в спецификации (приложение № 1).
2. Замер и подготовка. Исполнитель проводит замер проёмов до подписания спецификации. Если по итогам замера размеры или комплектация отличаются от согласованных, Стороны подписывают изменённую спецификацию, и только после этого Исполнитель заказывает изделия.
3. Сроки. Начало работ — 1 декабря 2026 года. Срок поставки изделий — 20 рабочих дней с даты подписания спецификации. Монтаж — 3 рабочих дня с даты доставки изделий на объект. Работы считаются выполненными с даты подписания акта приёмки.
4. Цена и порядок оплаты. Общая цена работ и материалов — 214 000 рублей, НДС не облагается. Заказчик вносит аванс 50 % — 107 000 рублей — в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 3 рабочих дней с даты подписания акта приёмки. Цена твёрдая и меняется только по письменному соглашению Сторон.
5. Обязанности Сторон. Исполнитель обеспечивает доставку изделий, подъём на этаж, монтаж, вывоз упаковки и строительного мусора. Заказчик предоставляет доступ в помещение, освобождает проёмы и обеспечивает электропитание для инструмента.
6. Приёмка. Заказчик принимает работы в течение 3 рабочих дней с даты, когда Исполнитель сообщил о готовности. Недостатки фиксируются в акте с перечнем и сроком устранения. Работы считаются принятыми, если Заказчик не подписал акт и не заявил мотивированный отказ в этот срок.
7. Гарантия. Гарантийный срок на монтажные работы — 24 месяца с даты подписания акта приёмки, на изделия — по гарантии производителя. Гарантия не распространяется на механические повреждения, возникшие по вине Заказчика, и на самостоятельную перестановку двери.
8. Ответственность. За нарушение срока монтажа Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 3 % цены работы за каждый день просрочки, а если цена работы отдельно не определена — 3 % общей цены заказа. Сумма неустойки ограничивается в порядке, установленном законом о защите прав потребителей. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пени 0,1 % от просроченной суммы за каждый день.
9. Прочие условия. Споры Стороны решают путём переговоров, при недостижении согласия — в суде по правилам подсудности, установленным законом. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Приложение № 1 — спецификация.
	Исполнитель
Директор ООО «Дверной стандарт»
____________ / А. В. Сергеев /
	Заказчик
Д. С. Ковалёв
____________ / undefined /


