Договор подряда на монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава, с одной стороны
и ООО «Искра», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора И. И. Иванова, действующего на основании устава, с другой стороны
Договор подряда на монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
№ ____
16 ноября 2026 г.
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по монтажу системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) в здании Заказчика по адресу: ____________________________, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.
1.2. Состав, объём и характеристики работ определяет техническое задание (приложение № 1). Перечень оборудования и материалов с ценами определяет смета (приложение № 2). Оба приложения — неотъемлемая часть договора.
1.3. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией, разработанной ____________________________, и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, действующих на дату выполнения работ.
2.1. Срок начала работ — 1 декабря 2026 г., срок окончания — 25 декабря 2026 г. Сроки этапов указаны в графике (приложение № 3).
2.2. Подрядчик вправе приступить к работам после предоставления Заказчиком доступа на объект и подписания акта о готовности объекта к монтажу.
3.1. Цена работ определяется сметой (приложение № 2) и составляет ____________________________ рублей, НДС ____________________________.
3.2. Заказчик перечисляет аванс 30 % цены в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора. Окончательный расчёт — в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта о приёмке выполненных работ.
4.1. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, из своих материалов и оборудования, если иное не указано в смете.
4.2. Подрядчик подтверждает, что его работники допущены к работам на объекте в установленном порядке, а применяемые оборудование и материалы имеют документы, подтверждающие их соответствие требованиям, предъявляемым к средствам обеспечения пожарной безопасности.
5.1. По завершении работ Подрядчик передаёт Заказчику акт о приёмке выполненных работ, исполнительную документацию, паспорта и сертификаты на установленное оборудование, инструкции по эксплуатации.
5.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения документов подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков. Недостатки, возникшие по вине Подрядчика, он устраняет своими силами и за свой счёт в срок, согласованный сторонами.
6.1. Гарантийный срок на монтажные работы — 24 месяца с даты подписания акта о приёмке. Гарантийные сроки на оборудование устанавливает его изготовитель.
7.1. За нарушение срока окончания работ Заказчик вправе требовать неустойку в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены работ.
8.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. Споры стороны разрешают путём переговоров, при недостижении согласия — в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
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