Договор подряда на монтажные работы
Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, ОГРНИП 000000000000000, ИНН 000000000000,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице самого предпринимателя,
с одной стороны, и ООО «Ромашка», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
Договор подряда на монтажные работы
№ ____
16 ноября 2026 г. № 14
1. Предмет договора. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить монтажные работы на объекте по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, а Заказчик — принять результат и оплатить его. Перечень, объём и стоимость работ определены сметой (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора.
2. Сроки. Начало работ — 23 ноября 2026 года, окончание — 18 декабря 2026 года. Работы выполняются в один этап.
3. Цена и оплата. Цена работ — 480 000 рублей, НДС не облагается: Подрядчик применяет УСН и освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС по статье 145 НК РФ. Заказчик платит аванс 30 % в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта.
4. Материалы. Материалы и оборудование поставляет Заказчик по перечню (приложение № 2). Подрядчик проверяет их при приёмке и сообщает о непригодности; смонтированное из непригодных материалов он не оплачивает.
5. Приёмка. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения сообщения об окончании работ осматривает результат и подписывает акт либо направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний. Замечания устраняются в срок, согласованный сторонами, и оформляются отдельным актом.
6. Гарантия. Гарантийный срок на монтажные работы — 12 месяцев с даты подписания акта.
7. Ответственность. За просрочку работ Подрядчик платит пеню 0,1 % от цены работ за каждый день, но не больше 10 % цены. За просрочку оплаты Заказчик платит такую же пеню.
8. Подрядчик подтверждает, что применяет специальный налоговый режим и не является плательщиком НДС; при изменении статуса он сообщает Заказчику в течение 5 рабочих дней.
9. Споры решаются путём переговоров, при недостижении согласия — в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
	Подрядчик
Индивидуальный предприниматель
____________ / И. И. Иванов /
	Заказчик
Генеральный директор ООО «Ромашка»
____________ / П. П. Петров /


