# Договор на разработку конструкторской документации

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,

и ООО «Вектор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора И. И. Иванова, действующего на основании устава,

заключили настоящий договор о нижеследующем.

# Договор на разработку конструкторской документации

## № 12/2026

г. Москва, 16 ноября 2026 г.

1. Предмет договора. Исполнитель обязуется разработать конструкторскую документацию на изделие «Корпус редуктора Р-40» в объёме, указанном в задании на разработку (приложение № 1), а Заказчик — принять результат и оплатить работу.

2. Состав документации. Комплект включает чертеж общего вида, сборочный чертеж, рабочие чертежи деталей, спецификацию и пояснительную записку. Документы оформляются по правилам Единой системы конструкторской документации, виды документов — по ГОСТ 2.102-2013.

3. Сроки. Начало работы — 16 ноября 2026 г., окончание — 27 февраля 2027 г. Работа выполняется в два этапа: эскизный проект и рабочая документация. Сдача этапа оформляется актом.

4. Порядок выполнения. Исполнитель ведёт работу по заданию и в сроки, согласованные в приложении № 2. Изменения в задание вносятся только письменным дополнением, подписанным обеими сторонами; сроки при этом уточняются.

5. Приёмка. Заказчик проверяет комплектность и соответствие заданию в течение 10 рабочих дней с даты получения. Замечания передаются исполнителю списком; исполнитель устраняет их и передаёт документацию повторно. Документация считается принятой с даты подписания акта.

6. Права на документацию. Исключительное право на созданную документацию переходит к Заказчику с даты подписания акта приёмки. Исполнитель вправе использовать общие технические решения, полученные при работе, в других проектах, если они не содержат сведений, составляющих коммерческую тайну Заказчика.

7. Конфиденциальность. Стороны не передают третьим лицам сведения о конструкции изделия и о ходе работы без письменного согласия другой стороны. Обязанность действует и после окончания договора.

8. Цена и оплата. Цена работы — 480 000 рублей. НДС не предъявляется в связи с применением Исполнителем освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по статье 145 НК РФ. Оплата: аванс 30 % в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приёмки.

9. Ответственность. За просрочку сдачи этапа Исполнитель платит пеню в размере 0,1 % цены этапа за каждый день просрочки, но не больше 10 % цены этапа. За просрочку оплаты Заказчик платит такую же пеню.

10. Прочие условия. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств. Споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. Договор составлен в двух экземплярах.

| Заказчик Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | Исполнитель Директор ООО «Вектор» ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |