Договор на разработку программного обеспечения
ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
и ООО «Кодер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора И. И. Иванова, действующего на основании устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
Договор на разработку программного обеспечения
№ ____
16 ноября 2026 г. № 14
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать программу для ЭВМ — сервис учёта заявок «Диспетчер» — и передать Заказчику исключительное право на неё, а Заказчик обязуется принять результат и уплатить вознаграждение.
1.2. Требования к программе, состав функций, интерфейсы и требования к документации определены Техническим заданием (приложение № 1), сроки этапов — календарным планом (приложение № 2). Оба приложения — неотъемлемая часть договора.
2.1. Работы выполняются в три этапа: проектирование, разработка, внедрение. Срок каждого этапа указан в календарном плане.
3.1. Вознаграждение за работы по договору — [сумма] рублей, НДС [ставка] %. Оплата: аванс [доля] % после подписания договора, остаток — в течение [срок] рабочих дней после приёмки последнего этапа.
4.1. Заказчик принимает этап в течение 10 рабочих дней с даты получения результата и отчёта. Замечания передаются Исполнителю письменно с перечнем несоответствий Техническому заданию.
4.2. Исполнитель устраняет замечания в срок [срок] и передаёт результат повторно. Если замечания не устранены, Заказчик вправе отказаться от этапа и потребовать возврата уплаченной за него суммы.
5.1. Исключительное право на программу переходит к Заказчику в момент подписания акта приёмки последнего этапа. Одновременно Исполнитель передаёт исходный код, документацию и права на использованные библиотеки в объёме, допускающем дальнейшую доработку третьими лицами.
6.1. Стороны обязуются не разглашать сведения о программе, коде, данных Заказчика и условиях договора в течение трёх лет после его окончания.
7.1. За нарушение срока этапа Исполнитель уплачивает пеню 0,1 % от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не больше 10 % стоимости этапа.
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