Договор на разработку сайта
ООО «Ромашка»
в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
и ИП Иванов Иван Иванович
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Договор на разработку сайта
№ ____
16 ноября 2026 г.
1. Предмет договора. Исполнитель обязуется разработать сайт Заказчика: корпоративный сайт на 12 страниц с формой заявки и подключением к CRM, и передать Заказчику исключительное право на результат. Перечень страниц, функций и дизайн-макетов — в Приложении 1 (техническое задание).
2. Сроки. Начало работ — 17 ноября 2026 года. Дизайн-макет — до 15 декабря 2026 года, вёрстка и программирование — до 20 января 2027 года, приёмка — в течение 10 рабочих дней с даты уведомления о готовности.
3. Цена и оплата. Цена работ — 450 000 рублей, НДС не облагается в связи с освобождением Исполнителя от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС по статье 145 НК РФ. Аванс 30 % — в течение 5 рабочих дней с даты подписания, остаток — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта.
4. Материалы Заказчика. Тексты, логотип и фотографии Заказчик передаёт в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора. Если материалы задержаны больше чем на 10 рабочих дней, сроки работ сдвигаются на срок задержки.
5. Приёмка. Заказчик проверяет результат на соответствие Приложению 1 и в течение 10 рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний. Замечания, не выходящие за пределы технического задания, Исполнитель устраняет за свой счёт.
6. Исключительное право. Право на дизайн, код и иные результаты переходит к Заказчику в полном объёме в момент подписания акта приёмки и полной оплаты. До этого момента Исполнитель вправе показывать работу в портфолио.
7. Ответственность. За просрочку работ Исполнитель платит пени 0,1 % от цены работ за каждый день просрочки, но не больше 10 % цены. За просрочку оплаты Заказчик платит пени 0,1 % от просроченной суммы за каждый день.
8. Прочие условия. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств. Споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
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