Договор на создание сайта на Тильде
ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава,
и ИП Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Договор на создание сайта на Тильде
№ 7/2026
16 ноября 2026 г.
1. Предмет договора. Исполнитель обязуется создать сайт на платформе Tilda Publishing (далее — Тильда) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик — принять и оплатить работы.
2. Сроки. Начало работ — 17 ноября 2026 г., окончание — 25 декабря 2026 г. Сроки продлеваются на время задержки материалов и информации со стороны Заказчика.
3. Порядок правок. В стоимость включены две итерации правок после сдачи макета. Дополнительные правки оплачиваются по ставке 2 500 ₽ в час.
4. Передача доступов. После полной оплаты Исполнитель передаёт Заказчику доступ к аккаунту Тильды с правами администратора и к домену. До оплаты доступы остаются у Исполнителя.
5. Приёмка. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о готовности проверяет результат и подписывает акт. При отсутствии замечаний в этот срок работы считаются принятыми.
6. Стоимость и оплата. Стоимость работ — 120 000 ₽, НДС не облагается. Оплата: 50% аванс, 50% после подписания акта.
7. Ответственность. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пени 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. За просрочку сдачи работ Исполнитель уплачивает пени 0,1% от стоимости работ за каждый день.
8. Прочие условия. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств. Приложения: техническое задание (Приложение № 1), акт сдачи-приёмки (Приложение № 2).
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