# Договор подряда на сварочные работы

г. Москва

«16» ноября 2026 г.

# Договор подряда на сварочные работы

## № ____

Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7700000000, в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Исполнитель: Иванов Иван Иванович, паспорт серии 0000 № 000000, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, кв. 1, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет договора. Исполнитель по заданию Заказчика выполняет сварочные работы: изготовление и монтаж металлокаркаса склада по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 5, согласно заданию (приложение № 1). Результат — сварные конструкции, соответствующие заданию и требованиям к швам.

2. Сроки. Начало работ — 17 ноября 2026 г., окончание — 15 декабря 2026 г. Работы выполняются по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 5.

3. Цена и порядок оплаты. Цена работ — 180 000 рублей. Оплата — в течение 10 рабочих дней после подписания акта приёмки. Налоги и взносы — по закону.

4. Материалы и оборудование. Материалы (профильная труба, электроды, грунт) предоставляет Заказчик по накладной; сварочный аппарат и инструмент — Исполнителя.

5. Требования к качеству и приёмка. Швы — по ГОСТ 14771-76, без непроваров, пор и трещин; контроль — визуальный и измерительный. Заказчик принимает результат в течение 5 рабочих дней и подписывает акт либо направляет мотивированный отказ с перечнем дефектов.

6. Ответственность. За просрочку Исполнитель платит пеню 0,1 % от цены работ за каждый день, но не больше 10 % цены. За просрочку оплаты Заказчик платит пеню 0,1 % от суммы долга за каждый день.

7. Прочее. Исполнитель выполняет работы своими силами, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка Заказчика, сам определяет режим работы и обеспечивает охрану труда на своём участке. Договор не является трудовым. Споры — в арбитражном суде.

| Заказчик Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | Исполнитель Иванов Иван Иванович ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |