Договор подряда на выполнение сварочных работ
г. Москва
6 ноября 2026 г.
Договор подряда на выполнение сварочных работ
№ ____
№ 17
Индивидуальный предприниматель Смирнов Алексей Петрович, ОГРНИП 321774600123456, ИНН 771234567890, действующий на основании записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ООО «Строймонтаж», ОГРН 1157746000123, ИНН 7712345678, в лице генерального директора Кузнецова Игоря Владимировича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить сварочные работы на объекте по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 12, корп. 3, а Заказчик — принять результат и оплатить его.
1.2. Состав и объём работ: изготовление и монтаж металлокаркаса входной группы по чертежам Заказчика (приложение № 1), сварка швов, зачистка и антикоррозийная обработка. Общая длина сварных швов — 84 погонных метра.
1.3. Результат работ — смонтированная конструкция, соответствующая чертежу и требованиям к сварным швам, указанным в приложении № 1.
2.1. Срок начала работ — 10 ноября 2026 г., срок окончания — 30 ноября 2026 г.
2.2. Работы выполняются по адресу Заказчика. Материалы (профильная труба, электроды, грунт-эмаль) предоставляет Заказчик и передаёт Подрядчику по накладной до начала работ.
3.1. Цена работ — 180 000 рублей, НДС не облагается в связи с освобождением Подрядчика от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС по статье 145 НК РФ. Цена включает стоимость работ и расходных материалов Подрядчика; стоимость материалов Заказчика в цену не входит.
3.2. Оплата: аванс 50 % — в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта приёмки.
4.1. По окончании работ Подрядчик передаёт Заказчику акт приёмки выполненных работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний.
4.2. Замечания к сварным швам Подрядчик устраняет своими силами и за свой счёт в срок, согласованный сторонами, но не позднее 10 рабочих дней с даты получения замечаний.
5.1. Гарантийный срок на сварные швы — 12 месяцев с даты подписания акта.
5.2. За нарушение срока окончания работ Подрядчик уплачивает пеню 0,1 % от цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены.
6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
Приложение № 1 — ведомость работ и чертёж. Приложение № 2 — накладная на материалы Заказчика.
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