Договор подряда
ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
и ООО «Мастер», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора И. И. Иванова, действующего на основании устава,
Договор подряда
на выполнение работ
16 ноября 2026 г. № 14-П
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по замене системы вентиляции в производственном цехе по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 4, а Заказчик — принять результат и оплатить его.
1.2. Объём работ, материалы и оборудование определены сметой (приложение № 1), сроки — графиком работ (приложение № 2). Оба приложения — неотъемлемая часть договора.
2.1. Цена работ — 1 480 000 рублей. НДС не предъявляется в связи с применением Подрядчиком освобождения от исполнения обязанностей плательщика НДС по статье 145 НК РФ. Цена твёрдая и включает стоимость материалов.
3.1. Работы выполняются с 1 декабря 2026 года по 31 января 2027 года. Работы выполняются иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.
4.1. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о готовности осматривает результат и подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков.
5.1. Оплата — в течение 10 рабочих дней после подписания акта, платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика.
6.1. За нарушение срока оплаты Заказчик платит пени 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, но не больше 10 % цены договора.
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