Договор на вывоз грунта
ООО «Стройбаза-Юг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора А. В. Ковалёва, действующего на основании устава,
и ООО «ГрунтТранс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора С. Н. Мельника, действующего на основании устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
Договор на вывоз грунта
№ 7/ВГ
12 января 2026 г. № 7/ВГ
1. Предмет договора. Исполнитель обязуется вывезти грунт, извлечённый при разработке котлована на объекте Заказчика по адресу: г. Краснодар, ул. Заводская, 18, и сдать его на площадку, у которой есть право принимать такой грунт, а Заказчик — принять и оплатить услуги.
2. Объём и сроки. Объём — 2 400 куб. м в плотном теле. Срок — с 15 января по 28 февраля 2026 года. Работы идут по заявкам Заказчика, заявка подаётся не позднее чем за сутки до начала рейсов.
3. Транспорт и перевозка. Исполнитель вывозит грунт самосвалами вместимостью 20 куб. м, не допускает перегруза сверх допустимой массы, накрывает кузов пологом и оформляет перевозку так, как требует закон. Плечо перевозки — от объекта до площадки приёма.
4. Площадка приёма. Исполнитель сдаёт грунт на площадку, у которой есть документы на приём такого грунта, и передаёт Заказчику копии этих документов и талоны о приёмке по каждому рейсу.
5. Приёмка. Каждый рейс Заказчик отмечает в путевом листе или в реестре рейсов. По окончании работ стороны подписывают акт, в нём указывают число рейсов, вывезенный объём и талоны площадки.
6. Цена и оплата. Стоимость рейса и размещения на площадке указана в приложении к договору. Заказчик платит в течение 10 рабочих дней после подписания акта.
7. Ответственность. За просрочку оплаты Заказчик платит пени 0,1 % от суммы долга за каждый день. За просрочку вывоза Исполнитель платит пени 0,1 % от стоимости невывезенного объёма за каждый день.
8. Прочие условия. Договор вступает в силу с подписания и действует до полного исполнения. Споры стороны решают переговорами, при недостижении согласия — в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
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