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Государственный контракт на выполнение подрядных работ
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16 ноября 2026 г. № 14-П
Государственное бюджетное учреждение «Городская служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора П. П. Петрова, действующего на основании устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора И. И. Иванова, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем.
1. Предмет контракта. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 12, в объёме, установленном техническим заданием и сметой, и передать результат Заказчику, а Заказчик — принять работы и оплатить их.
2. Цена работ. Цена контракта составляет 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, включает налог на добавленную стоимость по ставке 22 % — 865 573,77 рубля и складывается из сметы, приложенной к контракту. Цена является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3. Сроки. Начало работ — 1 декабря 2026 года, окончание — 30 апреля 2027 года. Работы выполняются в соответствии с графиком, приложенным к контракту.
4. Порядок расчётов. Заказчик перечисляет аванс в размере 30 % цены контракта в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта. Окончательный расчёт производится в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта приёмки выполненных работ.
5. Приёмка. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта приёмки подписывает его или направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков. Для приёмки результата работ Заказчик вправе привлечь экспертов и экспертную организацию.
6. Ответственность. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает пени в размере одной трёхсотой ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты пеней, от цены контракта, уменьшенной на сумму исполненного, за каждый день просрочки.
7. Изменение условий. Существенные условия контракта, включая цену при изменении ставки НДС, могут изменяться только по основаниям и с соблюдением условий, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.
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