Договор поставки и монтажа оборудования
ООО «Северный климат», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора А. В. Смирнова, действующего на основании устава,
и ООО «Хлебозавод № 3», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Н. П. Кузнецовой, действующей на основании устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
Договор поставки и монтажа оборудования
смешанный договор (поставка и подряд)
7 ноября 2026 г. № 41/26
1. Предмет договора. Поставщик обязуется поставить Покупателю приточную вентиляционную установку марки В-300 в количестве 1 шт. по спецификации (приложение № 1) и выполнить её монтаж и пусконаладку в помещении цеха по адресу: г. Вологда, ул. Заводская, д. 12, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар и работы.
2. Цена и порядок расчётов. Цена товара — 480 000 рублей, включая НДС. Цена работ — 120 000 рублей, включая НДС. Покупатель перечисляет аванс 50 % цены товара в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, остаток за товар — в течение 5 рабочих дней с даты его приёмки, работы — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ.
3. Сроки. Товар передаётся не позднее 15 декабря 2026 года. Работы выполняются в течение 10 рабочих дней с даты приёмки товара.
4. Приёмка товара. Покупатель проверяет товар по количеству, комплектности и качеству при передаче и подписывает товарную накладную. О скрытых недостатках Покупатель сообщает Поставщику в течение 30 дней с даты приёмки.
5. Приёмка работ. По окончании монтажа Поставщик передаёт Покупателю акт выполненных работ и результаты пусконаладки. Покупатель подписывает акт в течение 5 рабочих дней либо направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков.
6. Гарантия. На товар Поставщик даёт гарантию 24 месяца с даты приёмки, на работы — 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
7. Ответственность. За просрочку поставки или выполнения работ Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости соответствующей части договора за каждый день просрочки, но не более 10 % этой стоимости.
8. Прочие условия. К поставке товара применяются правила главы 30 ГК РФ о поставке, к работам — главы 37 ГК РФ о подряде. Споры стороны рассматривают в Арбитражном суде Вологодской области.
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