Договор подряда на изготовление продукции
ООО «Стальпрофиль»
в лице генерального директора А. В. Смирнова, действующего на основании устава,
и ООО «Термосистемы»
в лице директора И. П. Ковалёвой, действующей на основании устава,
Договор подряда на изготовление продукции
№ 7/2026
7 ноября 2026 г.
1. Предмет договора. Подрядчик обязуется по заданию заказчика изготовить и передать заказчику металлические корпуса тепловых пунктов в количестве 120 штук по чертежам, переданным заказчиком (приложение № 1), а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Материалы. Основной материал — листовая сталь — поставляет заказчик по накладной; крепёж и расходные материалы приобретает подрядчик и включает их стоимость в цену работы.
1.3. Работа выполняется по чертежам и техническим требованиям заказчика. Отступления от них подрядчик согласовывает с заказчиком письменно до начала работы.
2. Цена и порядок оплаты. Цена работы — 1 860 000 рублей, включает стоимость изготовления и материалов подрядчика и не включает стоимость стали заказчика. НДС не облагается в связи с применением подрядчиком упрощённой системы налогообложения.
2.2. Заказчик перечисляет аванс 40 % цены в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта приёмки.
3. Сроки. Подрядчик передаёт первую партию 40 штук до 15 декабря 2026 г., всю партию — до 31 января 2027 г.
4. Приёмка. Заказчик принимает продукцию по акту в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности. Проверяет количество, размеры по чертежу и комплектность. Недостатки, которые можно устранить, подрядчик устраняет за свой счёт в течение 10 рабочих дней.
5. Качество и гарантия. Подрядчик гарантирует соответствие продукции чертежам и техническим требованиям 12 месяцев с даты приёмки. При обнаружении недостатков в этот срок подрядчик по выбору заказчика устраняет их или заменяет изделие.
6. Ответственность. За просрочку передачи продукции подрядчик платит заказчику пени 0,1 % цены за каждый день просрочки, но не больше 10 % цены. За просрочку оплаты заказчик платит пени 0,1 % суммы долга за каждый день.
7. Прочие условия. Споры стороны решают переговорами, при недостижении согласия — в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Договор составлен в двух экземплярах. Приложение № 1 — чертежи и технические требования.
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