Договор подряда на выполнение ремонтных работ
ООО «Ромашка»
в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава
и ИП Иванов Иван Иванович
действующий на основании листа записи ЕГРИП
Договор подряда на выполнение ремонтных работ
№ ____
16 ноября 2026 г.
1. Предмет договора. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы в помещении по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, пом. 4, а Заказчик — принять результат и оплатить его. Перечень, объём и стоимость работ определены сметой (приложение № 1), сроки — графиком работ (приложение № 2).
2. Цена и порядок расчётов. Цена работ — 480 000 рублей, включает стоимость материалов и вывоз мусора. Аванс 30 % перечисляется в течение 5 рабочих дней после подписания, остаток — в течение 5 рабочих дней после приёмки по акту.
3. Материалы и оборудование. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Материалы должны соответствовать смете; замена — только с письменного согласия Заказчика.
4. Сроки. Начало работ — 1 декабря 2026 года, окончание — 31 января 2027 года. Срок продлевается, если Заказчик задерживает доступ в помещение или согласование материалов.
5. Приёмка. Заказчик принимает результат в течение 5 рабочих дней после уведомления Подрядчика. Недостатки фиксируются в акте с перечнем и сроком устранения; скрытые недостатки можно заявить в течение гарантийного срока — 12 месяцев.
6. Ответственность. За просрочку окончания работ Подрядчик платит пеню 0,1 % от цены работ за каждый день просрочки, но не больше 10 % цены.
	Заказчик
Генеральный директор ООО «Ромашка»
____________ / П. П. Петров /
	Подрядчик
Индивидуальный предприниматель
____________ / И. И. Иванов /


