Договор подряда
ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава,
и индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
Договор подряда
на выполнение работ
16 ноября 2026 г. № 14
1. Предмет договора. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту помещения по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, пом. 3, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Перечень и объём работ определены сметой (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора.
2. Сроки. Начало работ — 23 ноября 2026 года, окончание — 25 декабря 2026 года. Работы выполняются в один этап. Датой окончания работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приёмки без замечаний.
3. Цена и порядок оплаты. Цена работ по договору составляет 450 000 рублей, НДС не облагается. Оплата производится в два этапа: аванс 30 % — в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки.
4. Материалы и оборудование. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Материалы, предоставленные Заказчиком, перечислены в приложении № 2; Подрядчик использует их экономно и возвращает остаток.
5. Приёмка результата. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления о готовности результата осматривает его и подписывает акт сдачи-приёмки либо направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков. Недостатки, не оговорённые в акте, не лишают Заказчика права ссылаться на них в дальнейшем.
6. Гарантия. Гарантийный срок на результат работ — 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки. Если в течение гарантийного срока обнаружены недостатки, Подрядчик устраняет их своими силами и за свой счёт в срок, согласованный сторонами.
7. Ответственность. За нарушение срока окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены договора. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает пени в том же размере.
8. Приложения: № 1 — смета на 2 л.; № 2 — перечень материалов Заказчика на 1 л.; № 3 — акт сдачи-приёмки (форма).
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