Договор подряда
ООО «Строймонтаж»
в лице генерального директора А. С. Ковалёва, действующего на основании устава,
и ООО «Ромашка»
в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
Договор подряда
на выполнение работ из материалов подрядчика
16 ноября 2026 г. № 14
1. Предмет договора. Подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по устройству натяжных потолков в офисных помещениях по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 8, а заказчик — принять результат и оплатить его. Объём работ и расценки определяет смета (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора. Срок работ: с 23 ноября по 11 декабря 2026 года.
2. Материалы и оборудование. Работы выполняются иждивением подрядчика: материалы и оборудование, необходимые для работ, приобретает подрядчик за свой счёт и своим транспортом доставляет на объект. Перечень материалов, их количество и стоимость стороны фиксируют в ведомости материалов (приложение № 2). Заказчик предоставляет подрядчику доступ на объект и электрическую мощность для инструмента.
3. Цена и оплата. Цена работ — 480 000 рублей, в том числе стоимость материалов подрядчика 260 000 рублей, и включает все расходы подрядчика. Цена твёрдая на срок договора. Заказчик платит аванс 30 % — 144 000 рублей — в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта приёмки.
4. Качество материалов и риск. Подрядчик отвечает за то, что материалы пригодны для работ и соответствуют сертификатам и техническим регламентам. Риск случайной гибели или повреждения материалов и результата работ до приёмки несёт подрядчик. Если материал оказался некачественным или испортился, заказчик вправе не оплачивать его стоимость, а подрядчик заменяет материал за свой счёт.
5. Приёмка. Подрядчик сдаёт работы по акту. Заказчик осматривает результат в течение 5 рабочих дней и подписывает акт либо направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков. Недостатки, которые делают результат непригодным для использования, подрядчик устраняет за свой счёт в срок 10 рабочих дней.
6. Гарантия. Гарантийный срок на результат работ — 24 месяца с даты подписания акта. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие по вине заказчика или третьих лиц, и на механические повреждения после приёмки.
7. Ответственность. За просрочку работ подрядчик платит заказчику пеню 0,1 % цены работ за каждый день просрочки, но не больше 10 % цены. За просрочку оплаты заказчик платит подрядчику пеню 0,1 % просроченной суммы за каждый день.
Приложения: 1. Смета на 2 л. 2. Ведомость материалов на 1 л.
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