# Договор подряда

ООО «Ромашка»

в лице директора П. П. Петрова,

действующего на основании устава,

и гражданин И. И. Иванов,

применяющий налог на профессиональный доход,

# Договор подряда

## на выполнение ремонтных работ с плательщиком налога на профессиональный доход

16 ноября 2026 г. № 14

1. Исполнитель выполняет работы по ремонту помещения по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, пом. 3, — согласно смете (приложение № 1): штукатурка и окраска стен, укладка плитки, замена электропроводки.

2. Срок работ: с 23 ноября по 18 декабря 2026 года. Работы выполняются из материалов заказчика; инструмент и расходники исполнителя.

3. Цена работ — 280 000 рублей, налог на профессиональный доход исполнитель платит сам. Заказчик налог не удерживает и страховые взносы не начисляет.

4. Исполнитель подтверждает статус плательщика НПД и обязуется в течение трёх дней сообщить об утрате статуса или превышении лимита дохода. При утрате статуса заказчик вправе удержать НДФЛ и начислить взносы.

5. По окончании работ исполнитель передаёт акт. Заказчик принимает работы в течение 5 рабочих дней; оплата — на счёт исполнителя в течение 10 рабочих дней после подписания акта. После получения оплаты исполнитель формирует и передаёт чек в срок, установленный законом.

6. За просрочку оплаты заказчик платит пени 0,1 % от суммы долга за каждый день. За просрочку работ исполнитель платит пени 0,1 % от цены работ за каждый день.

| Заказчик Директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | Исполнитель И. И. Иванов ____________ / ИНН 770123456789 / |
| --- | --- |