Карта фотографии рабочего дня
ООО «Ромашка»
Инженер ПТО А. С. Кузнецов
Начальник ПТО И. И. Иванов
16 ноября 2026 г., смена 8:00–17:00, обед 12:00–13:00
Карта фотографии рабочего дня
инженера производственно-технического отдела
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08:00–08:12 Получил задание на день у начальника отдела. 08:12–08:40 Проверил почту, ответил на письма подрядчика. 08:40–09:25 Сверил объёмы в смете по объекту на ул. Лесной. 09:25–09:50 Ждал подписи начальника на акте. 09:50–11:10 Подготовил исполнительную схему по объекту. 11:10–11:25 Разговор с прорабом по телефону о поставке бетона.
11:25–12:00 Внёс правки в смету после замечаний. 13:00–14:20 Составил ведомость объёмов работ. 14:20–14:45 Искал в архиве прошлогодний акт. 14:45–15:30 Совещание у главного инженера. 15:30–16:10 Проверил документы субподрядчика. 16:10–16:40 Оформил заявку на материалы. 16:40–17:00 Убрал рабочее место, закрыл задачи в почте.
Итого: подготовительно-заключительное время — 32 мин, оперативное — 320 мин, время на отдых и личные нужды — 0 мин, потери по вине работника — 25 мин, потери по организационным причинам — 103 мин.
Вывод: 103 минуты потеряны из-за отсутствия подписи и неразобранного архива. Предложение: назначить заместителя с правом подписи актов и завести электронный реестр актов.
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