Договор подряда
ООО «Ромашка»
в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
и ИП Иванов Иван Иванович
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем.
Договор подряда
на выполнение работ
16 ноября 2026 г. № 14
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу системы вентиляции в помещении по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его.
1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Оборудование, указанное в приложении № 1, предоставляет Заказчик.
2.1. Срок начала работ — 1 декабря 2026 г., срок окончания — 31 января 2027 г.
3.1. Цена работ составляет 480 000 рублей и является твёрдой. Смета приведена в приложении № 2.
4.1. Заказчик перечисляет аванс 30 % цены в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора; остаток — в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приёмки.
5.1. Результат передаётся по акту приёмки. Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков.
6.1. Гарантийный срок на результат работ — 24 месяца с даты подписания акта приёмки.
7.1. За нарушение срока окончания работ Подрядчик уплачивает пеню 0,1 % цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 % цены.
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